C O U R S E D E S I G N D E L I V E R A B L E 任务分工说明 恶意攻击行为溯源分析系统（网络空间安全课程设计 · 题 3） 课程：网络空间安全与信息安全课程设计 组长：【组长姓名】 班级：【班级】 学号：【学号】 组员：【组员姓名× 5，详见任务分工说明】 验收日期：2026 年 9 月 12 日（沙河校区 N103） 恶意攻击行为溯源分析系统 2026-09-12

目  录

一、组队信息与选题	1

二、分工原则	2

三、各成员分工明细	3

3.1 成员 A：组长 / 后端架构与集成	3

3.2 成员 B：Windows/Linux 主机日志解析	4

3.3 成员 C：网络流量解析与异常检测	5

3.4 成员 D：攻击链关联分析与身份溯源	6

3.5 成员 E：靶场搭建与攻击数据构造	7

3.6 成员 F：前端可视化与大模型分析	8

四、工作量占比	9

五、协作机制与接口约定	10

5.1 统一数据契约（Event V2 FINAL）	10

5.2 API 接口约定	10

5.3 批次规则	10

5.4 日常协作方式	11

六、开发里程碑与验收安排	11

七、提交材料清单与打包要求	12

注：本目录由域代码生成。若编辑后页码变化，请在 Word 中右键点击目录并选择“更新域”刷新页码。

# 一、组队信息与选题

本小组参加 2026 年网络空间安全与信息安全课程设计，选题为设计实现类题目 3：基于主机日志、主机行为、网络流量的恶意攻击行为溯源分析系统设计与实现。小组共 6 名成员，按题目要求完成多源安全数据采集与融合、攻击链检测与关联分析、攻击者身份溯源的完整系统，并在不少于 8 个节点的自建靶场和公开数据集上完成验证。

表 1　小组信息表

| 角色 | 代号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 主任务方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | A | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 后端架构、数据库、API、集成 |
| 组员 | B | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | Windows/Linux 主机日志解析 |
| 组员 | C | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 网络流量解析与异常检测 |
| 组员 | D | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 攻击链关联、ATT&CK 映射、身份溯源 |
| 组员 | E | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 靶场搭建、攻击数据构造与验证 |
| 组员 | F | 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 | 前端可视化、大模型分析报告 |

系统的题目定位可以概括为一句话：“把不同机器产生的安全数据收进来，自动整理、关联，然后告诉用户攻击者什么时候从哪里进来、做了什么、经过哪些机器、最后干了什么”。据此，系统命名为“恶意攻击行为溯源分析系统”，交付形态为 FastAPI 后端 + 静态前端单页应用 + Electron 桌面版。

# 二、分工原则

本次课程设计开发周期短（3 天集中开发 + 验收准备），若按传统的“前端 2 人、后端 2 人、安全 2 人”方式分工，会产生大量的等待与接口对接成本。因此小组采用按功能链路纵向拆分的分工方式：每人负责一条完整链路上的一环，从数据格式、解析、存储到分析、展示形成流水线，六人从第一小时起并行开发。

具体遵循以下四条原则：

- 契约先行：组长 A 在开发第一天发布冻结版统一数据契约（Event V2 FINAL，19 个公共字段、31 词事件类型词表、UTC+8 时间规范），此后 B/C/D/F 全部围绕同一契约并行开发，修改契约需全组同步。

- 模块自治：每个模块自带 README、自检脚本与契约校验，模块间只通过契约 JSON 与 REST API 交互，减少跨模块联调成本。

- 每人一条链：每人除主任务外，共同承担文档撰写（每人负责自己模块对应的报告章节），避免文档集中在最后一人身上。

- 先闭环后扩展：优先保证“数据导入 → 统一事件 → 数据库 → 关联分析 → 前端展示”完整闭环跑通，再扩展 LLM、身份溯源等增强能力；明确不做自研内核监控器、自写 IDS、PCAP TCP 重组等高风险低产出项。

# 三、各成员分工明细

## 3.1 成员 A：组长 / 后端架构与集成

成员 A 负责系统骨架，目标是让大家的数据能在一个系统里流动起来，不负责安全算法本身。主要工作包括：

- FastAPI 应用骨架：应用入口、CORS 中间件、五组路由挂载、前端同源静态托管（backend/main.py）。

- Event V2 数据契约设计与冻结：19 个公共字段定义、source 8 值枚举、null 规则、批次约定，产出权威契约文档 docs/Event-V2-FINAL.md。

- 数据校验：Pydantic 模型强校验（timestamp 强制 +08:00 时区、dst_port 1–65535、source Literal 枚举），不合规直接 422。

- SQLite 存储层：events 表（19 契约列 + 自增主键 id）、hosts 表、case_id 索引、detail/anomaly_flags JSON 文本存储与旧库迁移。

- 16 个 REST API：事件导入/查询、主机映射、数据管理（/api/ingest 上传与类型嗅探分派、批次管理）、攻击链、身份溯源、LLM 分析。

- 批次管理脚本：reset_import_export.py（一批一库、id 从 1 起）与 export_for_d.py（打 batch_id 标签、分配数据库真实 id）。

- 工程集成：Git 仓库与代码合并、依赖清单、一键启动脚本、验收演示环境准备。

最终产出：FastAPI 主工程（backend/）、契约文档、批次管理脚本；后端骨架与脚本约 3,000 行。

## 3.2 成员 B：Windows/Linux 主机日志解析

成员 B 负责回答“Windows/Linux 机器留下了什么日志”，把异构主机日志转换成统一结构化事件。主要工作包括：

- Windows Security/System EVTX 解析：python-evtx 解码 + XML 字段提取，支持 4624/4625/4634/4647/4688/1102/4720/4728/4673/7045/4698 共 11 类事件。

- Sysmon 日志解析：.evtx 二进制与 APT29 数据集 JSON 行两种形态，覆盖进程创建、网络连接、文件创建、注册表修改、DNS 查询、文件删除等事件。

- Linux 日志解析：auth.log（sshd 登录，兼容传统与 rsyslog ISO 两种行头）与 auditd（原始格式与 ausearch -i 解释格式双格式，按审计序号两遍扫描组装 SYSCALL/EXECVE/PATH/SOCKADDR 组件，含十六进制命令、内核 sockaddr 结构解码）。

- 登录会话重建：按（主机, LogonId）配对登录/注销事件，计算会话时长，标注未注销会话状态。

- 异常预标记：5 条解析期规则（非时段登录、爆破、用户名枚举、编码执行、远程下载），滑动窗口命中、幂等可重跑。

- 质量保障：verify_day1/verify_day2 共 16 项自检断言；E 靶场 9 份原始证据文件解析为 47,195 条标准事件，全部通过契约预检。

最终产出：backend/b_host_parser 模块（13 个文件、约 3,000 行）+ 两份踩坑笔记。

## 3.3 成员 C：网络流量解析与异常检测

成员 C 负责回答“这些机器之间发生了什么网络通信”，把流量证据转换成事件并检测网络侧攻击行为。主要工作包括：

- PCAP 解析：scapy 流式读取，五元组会话聚合、双向流合并，按方向统计包数/字节数/TCP 标志，提取 DNS 查询与 HTTP 请求（URL 解码后匹配）。

- 多格式输入：Zeek 日志三种形态（TSV、嵌套 JSON、合并 JSON 流）、CSV 连接日志（CTU-13 binetflow 列名别名）、OPNsense/pfSense filterlog 防火墙日志。

- 10 个流量检测器：端口扫描、C2 心跳（含抖动判定）、可疑端口、DNS 隧道（长度+香农熵）、数据外传（字节数阈值）、ICMP 隧道、CC 轮询、横向移动、Web 攻击载荷（10 条正则）、暴力破解证据。

- 事件归一化与契约校验：FlowRecord/告警 → Event V2 事件，validate_events / validate_eventout 阻断级自检，疑似入侵点标记。

- 公开数据集实验：APT29、CTU-13 真实数据集的适配、调参与检出评估（详见测试分析报告）。

最终产出：backend/parsers/network 模块（12 个文件、约 2,200 行）+ 数据集实验报告底稿。

## 3.4 成员 D：攻击链关联分析与身份溯源

成员 D 负责本题最核心的安全分析能力——把离散事件串成攻击链。没有这一层，系统只是日志查看器；有了它，系统才是攻击溯源系统。主要工作包括：

- 关联引擎 correlate_events：预处理、按 case 分组、四张倒排索引、9 个 ATT&CK 阶段检测器、时间窗上下文关联、去重与 S001 步号编排。

- ATT&CK 映射：12 项技术（T1190/T1059/T1547.001/T1053/T1543.003/T1548.003/T1078/T1021/T1005/T1071/T1041/T1070.002），每条攻击步骤绑定证据事件 id。

- 攻击图建模：build_attack_graph（主机/外部 IP/C2 节点有向图）与 find_attack_paths（入口节点 BFS 枚举最长攻击路径）。

- 身份溯源 build_attribution_profile：五类攻击者指纹提取、C2 基础设施画像聚合、规则分（0.55 技术覆盖 + 0.20 工具 + 0.15 阶段顺序 + 0.10 基础设施）与语义分加权（final_score = 0.7×规则 + 0.3×语义）的 APT/TTP 相似性匹配。

- 本地威胁情报库：APT 画像档案与 C2 情报 JSON（data/threat_intel/）。

最终产出：backend/analysis 模块（约 2,600 行）+ 两份模块技术文档。

## 3.5 成员 E：靶场搭建与攻击数据构造

成员 E 是本次的安全实践担当，负责按题目测试要求(2)搭建不少于 8 个节点的靶场并构造完整入侵链。主要工作包括：

- 9 节点三网段靶场：WAN/DMZ/LAN 三段（10.10.10.0/24、10.10.20.0/24、10.10.30.0/24），由 VMware 虚拟交换机（VMnet17/18/19）与 OPNsense 防火墙三臂路由构成交换网络；节点覆盖攻击节点、C2 服务器、防火墙、Web 服务器、Email 服务器、办公计算机（Win10 跳板）、核心服务器及取证节点，满足任务书不少于 8 节点（含交换机）的要求。

- 完整入侵链剧本设计与执行（CASE01-RUN-FINAL-01）：Nmap 侦察 → ZAP 扫描 → DVWA 命令注入 → Web → Win10 SSH 跳板 → Win10 访问核心服务器 → C2 Beacon 回连，共 7 步。

- 多源证据采集：4 个 tcpdump 抓包点、Linux auditd 按行为埋点与 ausearch 导出、Windows 审计策略配置（auditpol + 命令行审核注册表键）与 wevtutil EVTX 导出。

- 证据规范冻结：CASE01-FINAL-SPEC 规定统一时间窗口、主机名归一化规则、C2 记录排除规则与导入清单，保证多源证据可对齐、可复现。

最终产出：E-work 靶场证据包（约 70MB 原始证据）+ 攻击与取证方案文档、靶场截图。

## 3.6 成员 F：前端可视化与大模型分析

成员 F 负责把分析结果讲清楚，做“轻但完整”的五页面单页应用，并落地题目要求的大模型多智能体协调分析。主要工作包括：

- 五页面前端：Dashboard 统计、攻击时间线、攻击链图（ECharts 九阶段分列）、分析报告（含身份溯源区块）、数据管理（拖拽上传/批次管理）。

- 数据层 api.js：分接口超时控制（2s/10s/10s/60s 四档）、事件归一化、live/demo 双模式封箱规则（禁止静默回退假数据）。

- LLM 多智能体协调：主机分析 Agent 与网络分析 Agent 线程池并行，协调 Agent 归并生成溯源报告；OpenAI 兼容协议（默认 DeepSeek），输出逐字段强校验，全链路失败自动降级为规则模板报告。

- 断网兜底与演示物料：内置 mock 数据演示模式、Electron 桌面版封装、答辩 PPT 与截图资产。

最终产出：frontend/（7 个 JS 文件约 3,600 行）、backend/llm_analysis.py（约 700 行）、答辩 PPT。

# 四、工作量占比

按各成员承担模块的代码规模、技术难度与产出物综合评定工作量占比，如表 2 所示。占比为小组内部评议结果，六个成员均参与全部文档章节的撰写与修订。

表 2　工作量占比表

| 成员 | 主任务 | 工作量占比 | 主要评定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 后端架构与集成 | 18% | 后端骨架、契约设计、16 个 API、批次管理脚本；全组代码合并与集成联调 |
| B | 主机日志解析 | 18% | 四种日志格式解析器、会话重建、异常规则，模块约 3,000 行；E 靶场 47,195 条事件全部过契约预检 |
| C | 网络流量解析 | 16% | 五元组聚合、10 个检测器、多格式输入，模块约 2,200 行；两大公开数据集实验与调参 |
| D | 关联分析与溯源 | 20% | 题目核心能力：九阶段关联引擎、攻击图、身份溯源混合评分，模块约 2,600 行 |
| E | 靶场与攻击数据 | 14% | 9 节点靶场搭建、7 步入侵链执行、四类多源证据采集与证据规范冻结 |
| F | 前端与大模型 | 14% | 五页面前端约 3,600 行、LLM 多智能体模块约 700 行、PPT 与演示物料 |

注：自研代码合计约 1.97 万行（Python 约 11,600 行、JavaScript 约 3,600 行、HTML/CSS 约 540 行，不含第三方库）。

# 五、协作机制与接口约定

## 5.1 统一数据契约（Event V2 FINAL）

全组以 docs/Event-V2-FINAL.md 为唯一权威契约：19 个公共字段（timestamp、host、source、source_event_id、event_type、user、process、src_ip、dst_ip、dst_port、protocol、logon_type、session_id、cmdline、detail、description、anomaly_flags、severity、raw_log）；source 表示证据来源（8 值枚举），event_type 表示行为类型（31 词冻结词表），二者解耦；时间统一 UTC+8 ISO8601；缺失值一律显式 null，禁止 unknown、0、空字符串等占位值；各模块专有字段统一放 detail 对象。契约执行有三处校验卡点：解析器输出的 validate_events、交付 D 的 validate_eventout、以及文件级守卫测试 tests/test_contract_guard.py。

## 5.2 API 接口约定

表 3　核心 API 接口约定

| 接口 | 方法 | 用途 | 主要消费方 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/events/import?case_id= | POST | 解析器批量导入事件（case_id 隔离） | B / C / 前端上传 |
| GET /api/events?case_id= | GET | 事件查询 | D / 前端 |
| GET /api/events/{id} | GET | 单条证据详情回查 | D / 前端证据弹窗 |
| POST /api/hosts、GET /api/hosts/map | POST/GET | IP→主机名映射维护与查询 | C / D / 前端 |
| POST /api/ingest、GET /api/batches | POST/GET | 原始文件上传解析、批次管理 | 前端数据管理页 |
| GET /api/attack-chain?case_id= | GET | 攻击链关联结果（节点/边） | 前端攻击链页 |
| GET /api/attack-chain/attribution | GET | 攻击者画像与 APT 匹配 | 前端报告页 |
| POST /api/analysis | POST | LLM 多智能体溯源分析报告 | 前端报告页 |

## 5.3 批次规则

一个攻击案例 = 一个 case_id = 全部证据：同一案例的主机日志、网络流量、防火墙日志以同一 case_id 导入，B/C 解析与 D 跨源关联依赖同案例多源共存。多批数据不混库，每条事件 detail.batch_id 标记来源批次；单批完全重置采用“一批一库”流程（清库重建、id 从 1 起，id 与 source_event_id 严格区分），D 的证据事件 id 与前端证据回查均使用数据库 id。

## 5.4 日常协作方式

- 契约与接口变更必须先改文档再改代码，全组同步；各模块维护自己的 README 与踩坑笔记。

- 每日早晚两次进度对齐：早上同步当日目标，晚上验收当日产出并确定次日依赖。

- 所有产出文件统一落仓库约定目录（解析产物 out/、交付 D 的 EventOut data/sample_events/、文档 docs/），避免文件传递混乱。

# 六、开发里程碑与验收安排

表 4　开发里程碑

| 阶段 | 时间 | 目标 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 上午 | 第 1 天 | A 搭建后端骨架与契约；B/C 学习日志与流量格式；D 研究 ATT&CK；E 启动靶场环境 | 后端可启动、契约文档发布 |
| Day 1 下午至晚间 | 第 1 天 | 整条链第一次跑通：解析 → 后端 → 数据库 → 简单分析 → 浏览器 | 页面上出现安全事件 |
| Day 2 | 第 2 天 | 做真正的安全能力：主机/网络解析补全、九阶段关联引擎、攻击图、LLM 接入 | 导入一套数据 → 点击开始分析 → 得到攻击链 |
| Day 3 | 第 3 天 | 只做测试、修复、联调与文档：数据集实验、靶场数据贯通、报告与 PPT | 测试全部通过、报告成稿 |
| 预演 | 9 月 11 日 | 全组预演 + 到沙河 N103 试演示环境 | 15 分钟完整演示走通 3 次 |
| 验收 | 9 月 12 日 | PPT 介绍 + 现场作品演示（15 分钟）；当晚 20:00 前提交全部材料至课程邮箱 | 验收通过、材料按时提交 |

功能范围按“必须完成 / 有时间再做 / 三天内不碰”三档管理：必须完成项（主机与网络数据导入、统一事件格式、数据库、时间线、至少一条攻击链关联、ATT&CK 映射、Web 展示、一套数据集验证）全部达成；增强项（LLM 多智能体、自动分析报告、攻击关系图、身份溯源）已超额完成；明确规避项（自研内核监控、IDS、TCP 重组、复杂机器学习）未投入。

# 七、提交材料清单与打包要求

按课程设计任务书要求，打包提交以下九项材料。打包命名为“组长班级+组长姓名+学号.zip”。

表 5　提交材料清单

| 序号 | 材料 | 对应文件 / 说明 | 主责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务分工说明 | 01-任务分工说明.docx（本文档） | A |
| 2 | 作品技术原理介绍 | 02-作品技术原理介绍.docx | A/D 牵头，全组补充分模块章节 |
| 3 | 概要设计报告 | 03-概要设计报告.docx | A |
| 4 | 详细设计报告 | 04-详细设计报告.docx | A/B/C/D/F 分模块撰写 |
| 5 | 测试分析报告 | 05-测试分析报告.docx | C/B 牵头 |
| 6 | 程序编译和安装使用文档 | 06-程序编译和安装使用文档.docx | A/F |
| 7 | 程序源代码 | 仓库源码（不含数据库文件与数据集原始包，数据集可用脚本重新下载） | A |
| 8 | PPT | 答辩PPT-恶意攻击行为溯源分析系统.pptx（16 页） | F |
| 9 | 截屏录像 | 平台功能演示录屏（数据导入/时间线/攻击链/报告） | F/E |

源代码包内附 Readme.md（快速开始）、docs/ 平台使用手册与 Event V2 契约文档；验收演示默认加载靶场真实数据批次 e_case01，公开数据集（APT29/CTU-13）作为能力背书，断网时可切换内置演示数据兜底。